# TBH Next 深度回顾报告

三技能协同分析：Benchmark专家 + 守门人 + 软件管家

2026年6月5日 | 版本：R6完成后全面复盘

# 一、执行摘要

TBH Next 经历了6轮基准测试、Sprint迭代、8轮守门人审查，已从原始"团队管理中台"进化为"AI即界面"的三界面架构。当前线上版本已连接真实Supabase数据库，但距离可商业化上架仍有关键差距。

核心发现：

- 优势：AI智能度(全局最强) + 行业矩阵差异化 + Agent Harness安全缚绳

- 致命缚口：安全合规(RLS形同虚设) + 多端覆盖(仅Web) + 商业化(零变现路径)

- 范式跃迁：从"人找功能"迈向"功能找人"(AI即界面)，但Demo层次尚未落地为产品层次

# 二、Benchmark专家：全维度对标差距分析

## 2.1 历史Benchmark评分轨迹

| 日期 | 框架 | 维度数 | 范围 | 最弱项 | 最强项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-30 | 7D产品基准 | 7+5 | 1-5星 | D8安全1星 | D4 AI 5星 |
| 2026-05-30 | 用户旅程断裂 | 6 | 2-6x差距 | F6移动端(完全断裂) | F5 目标-任务 2x |
| 2026-06-01 | 4D操作基准 | 4 | 4.2-4.5/4.5 | 智能化 4.2 | 底层逻辑 4.5 |
| 2026-06-04 | 7D根逻辑V3 | 7 | 1-3/5 | 结构层缺陷 | AI模块仍强 |

## 2.2 2026年竞品基线更新

基于2026年6月最新竞品动态，对标基线已发生范式级变化：

| 竞品 | 新能力 | 对TBH影响 |
| --- | --- | --- |
| 飞书 | CLI for Agent（GitHub万星）+ 仪表盘嵌入文档 + AI智能体接入IM | CLI=Agent友好度差距拉大；仪表盘融合=Demo层模式预见 |
| 钉钉 | Real Agent OS + 悟空A1专属 + 竹连接协议 | Agent OS体系化战略值得借鉴；悟空即服务=同一范式 |
| Monday.com | AI阻塞检测+交付周期缩短18%+资源负载视图 | AI预测性管理已落地生产力；我们仍在Demo |
| ClickUp | AI自动化Brain 2.0+跨职能协作+文档原生AI | 文档原生AI=我们知识OSP的直接对手 |
| Notion | AI写作+知识库Q&A+自动化工作流 | 知识沉淀比我们深，但缺行业矩阵 |

## 2.3 当前七维度对标矩阵（2026年6月更新）

| 维度 | TBH Next | 飞书 | 钉钉 | Monday | ClickUp | 差距等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 目标执行贯通 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 重大 |
| D2 沟通渗透度 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 致命 |
| D3 团队协作流畅 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 重大 |
| D4 AI智能驱动 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 领先 |
| D5 Agent友好度 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 中等 |
| D6 多端覆盖 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 致命 |
| D7 生态集成 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 重大 |

评分说明：1=起步, 2=辖弱, 3=中等, 4=良好, 5=标杆 | TBH Next D4仍保持全局领先，但D2/D6已成致命短板

## 2.4 核心差距洞察（3大发现）

### 发现1：AI能力最强但落地力最弱

现象：22个AI模块全局最强（D4=5），但AI推送仍是被动等待用户触发，无一个AI能力已转化为可量化生产力。

本质：“超级计算机大脑”缺“神经网络”——信息不流动，用户必须主动去找。

启示：必须从“AI等人来问”转向“AI主动推送”，将AI能力转化为可感知的日常价值。

### 发现2：Demo与产品的“无菌偏差”

现象：当前28个页面视图中，大部分是静态展示+Mock数据，仅Goals/Tasks/Projects/Members有真实CRUD。

本质：Demo层“所见即所得”的承诺无法兑现——用户看到的精美界面背后是空壳。

启示：每个界面必须落实“轻量闭环”——至少一个完整操作流程可跑通。

### 发现3：安全/多端/商业化三重致命缚口

现象：RLS using(true)=形同虚设 | Web-only失去40%+场景 | 零变现路径。

本质：上架三门票全缺，产品再好也无法进入市场。

启示：M0里程碑必须解决三门票，任何一个缺失=无法上架。

# 三、守门人：三维度评估

## D1 目标有效性：6/10

核心问题：

- 28个视图中仅Goals/Tasks/Projects/Members有真实CRUD，其余均为静态展示

- RLS using(true) 导致数据保护形同虚设，产品层无安全边界

- 行业矩阵“所见即所得”承诺未兑现：数据在但流程未闭环

- 无私有部署、无隐私政策、无数据主权迁移方案

评分理由：基本架构完整但有效性有多处“幻觉完成”——界面存在但不可操作、数据存在但不受保护

## D2 过程效率：7/10

核心问题：

- 6轮Benchmark+8轮审查迭代，节奏偏慢，部分轮次存在重复发现

- Sprint执行产出与Benchmark发现的对齐不足（如RLS在每轮都被指出但未根治）

- 构建4.44s快速，部署自动化，测试85个全通过——工程效率良好

评分理由：工程效率高但产品效率低——快速交付了大量功能却未解决核心缚口

## D3 可进化性：6/10

核心问题：

- 无CI/CD流水线，无预览部署，无自动化测试门禁

- 4个测试文件覆盖仅dataLayer/auth/aiService/harness，28个视图零测试

- dataLayer.ts 486行单文件承载33个表的访问，耦合度高

- 无ADR库、无技术债清偿机制、无SBOM CI集成

- 代码架构设计良好（三层分离+hooks抽象+Zustand状态管理）

评分理由：架构设计优秀但工程化基础设施缺失，技术债正在复利增长

## 守门人裁定

状态：需改 | D1=6 | D2=7 | D3=6

必须修改项：先解决D1有效性——将RLS从using(true)改为基于team_id的权限控制，并将至少3个核心视图从静态升级为可操作闭环。

# 四、软件管家：差距与改进计划

## 4.1 差距矩阵概览

| 差距域 | 当前状态 | 目标状态 | 差距 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全合规 | RLS形同虚设，无审计日志，无隐私政策 | 基于team_id的RLS+审计日志+隐私政策 | 致命 | P0 |
| 多端覆盖 | Web-only，无PWA，无原生App | PWA+Tauri包装 | 致命 | P0 |
| 商业化 | 无定价，无转化墙，无付费确认 | 免费+专业版分层+第一个付费团队 | 重大 | P1 |
| AI落地 | AI强但被动，无主动推送 | 风险预警+早安简报+智能排序 | 重大 | P1 |
| 协作流畅 | 无实时IM，评论→任务断裂 | IM基座+@AI+评论转任务 | 重大 | P1 |
| 工程化 | 无CI/CD，测试覆盖低，dataLayer耦合 | GitHub Actions+85%+测试+dataLayer拆分 | 中等 | P2 |
| Agent生态 | 3个Agent+7个MCP工具，无发现机制 | Agent发现+沙箱+SDK+市场 | 中等 | P2 |

## 4.2 三阶段改进路线图

### 第一阶段：上架三门票（1-3个月）

目标：获得应用商店入场券，能够被企业采购。

| # | 任务 | 关键动作 | 可度量成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重写RLS策略 | 每表改为 auth.uid() IN team_members 模式 | 零using(true)表 |
| 2 | PWA离线支持 | Service Worker+manifest+推送通知 | Lighthouse PWA≥90 |
| 3 | 隐私政策+审计日志 | GDPR兼容政策+服务端审计触发器 | 合规检查清单全通过 |
| 4 | CI/CD流水线 | GitHub Actions: lint+test+build+deploy | 提交到部署<10分钟 |
| 5 | “我的今天”首页 | 修复F1断裂：统一首页入口，0-2次点击达任务 | 从8-12次点击降到0-2次 |

### 第二阶段：差异化闭环（3-6个月）

目标：AI能力转化为可感知生产力，第一个付费团队。

| # | 任务 | 关键动作 | 可度量成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | AI主动推送引擎 | 风险预警+早安简报+智能排序→IM/邮件推送 | AI推送CTR>20% |
| 7 | 协作断裂修复 | 评论转任务+F2修复 + 目标变更级联通知+F5 | 零断裂点 |
| 8 | Free/Pro分层+转化墙 | 人数/AI次数/视图墙+Stripe支付 | 第1个付费团队 |
| 9 | 3个核心视图闭环 | Channels可发消息+KPI可编辑+日程可操作 | 可操作视图≥总数的30% |
| 10 | Tauri原生包装 | macOS/Windows客户端+自动更新 | App启动<3s |

### 第三阶段：生态壁垒（6-12个月）

目标：定义品类，让后来者对标我们。

| # | 任务 | 关键动作 | 可度量成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 预测性管理范式 | 延期预测>85%准确率+AI自动干预 | AI干预实际降低延期率 |
| 12 | Agent市场+创作者生态 | 第三方Agent发布+评分+计费 | Agent市场月活>100 |
| 13 | OKR-KPI双轨深化 | 审批流程+季度评分+绩效关联+动态健康度 | 双轨完整度达标杆水平 |

## 4.3 关键路径判断

当前最大风险：继续在Demo层叠加功能，而非解决上架三门票。

管家裁定：接下来每次迭代必须回答一个问题——“这次改动是否让产品离可上架更近一步？”如果不是，优先级降级。

北极星里程碑：

| 里程碑 | 时间 | 目标 | 衡量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 可上架 | +3月 | 安全+可靠+多端入场券 | RLS修复+隐私政策+SLA 99.5%+PWA+第1个付费用户 |
| M1 首次付费验证 | +6月 | 商业闭环 | 5+付费团队+移动DAU>15% |
| M2 千人验证 | +12月 | 规模突破+AI主动渗透 | 单组织500+人+AI推送CTR>20% |
| M3 品类定义 | +18月 | 市场认可=“中小团队AI目标平台” | 100+付费团队+NPS>50+Agent市场 |

# 五、总结

进化命题：

从“AI超级计算机”进化为“AI神经网络”

TBH Next已证明“AI智能度”是全局最强的差异化武器，但“AI超级计算机”必须进化为“AI神经网络”——从被动响应转向主动感知，从Demo演示转向产品落地，从学术安全转向商业安全。

关键行动项（优先级排序）：

- P0 RLS策略重写 → 隐私政策 → PWA → CI/CD

- P1 AI主动推送 → 协作断裂修复 → 商业化分层 → 核心视图闭环

- P2 工程化基建 → Agent生态 → 预测性管理范式

以上计划基于三个技能的深度分析，营业须为“上架三门票→差异化闭环→生态壁垒”的递进路径。当前最大的危险是继续在Demo层叠加功能而非解决基础缺陷。管家将严格把关：每次迭代必须让产品离可上架更近一步。

---

报告生成：2026-06-05 | 协议技能：Benchmark专家 + 守门人 + 软件管家 | 审查抽查通过率：100%

AI生成

AIGC标识: e5609350-4da1-440d-9583-ce82324a1695